Sprint 1 21/04/2015 a 04/05/2017

Infraestrutura
1. Criar conta host de teste [2]ok
2. Configurar ambiente de desenvolvimento [2]ok
3. Sincroizar ambiente de desenvolvimento com repositório GIT[2]ok
4. Criar base de dos no hoste de teste [1] ok
5. Upload projeto host de testes [1]ok
Tema
Arte responsiva
Template responsivo [8]

Institucional

Usuários
Arte
Tela login[2] ok

Template
Tela login[]

Persistencia
Modelo Banco de dados

Implantação tabelas no banco de dados
Model

Controller
Integração

View
Integração controller com a view – tela de login
Cursos
Tema
Arte

Template
Modelo

Controller

View

Noticiar

Home

Sprint 2 08/05/2017 a 22/05/2017

Tema
Arte
Tela esqueceu senha
Tela ativar usuário
Template
Tela de login
Tela esqueceu senha
Tela ativar usuário
Persistencia
Modelo tabelas banco de dados
Implantação tabelas banco de dados
MVC
Classe Model
Métodos: ativar(),desativar(),listar(),autenticar(),...[2]
Classe Controller
Desenvolver ações: login, autenticar, recuperar senha,ativar usuário, envio deemail de ativação.[8]
View
Login->Integrar template comtroller	[3]
esqueceu senha->Integrar template comtroller[3]
redefinir senha ->Integrar template comtroller[3]

Institucional

Usuários

Cursos

Noticias

Estágios